维西傈僳族自治县人民政府办公室关于

印发《维西县增减挂钩项目复垦

实施方案》的通知

维政办发〔2020〕23号

各乡（镇）人民政府、县级各有关单位：

《维西县增减挂钩项目复垦实施方案》已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

维西傈僳族自治县人民政府办公室

2020年3月3日

维西县增减挂钩项目复垦实施方案

增减挂钩是自然资源部翻箱倒柜支持脱贫攻坚的一项重要政策。我县增减挂钩项目的实施为我县脱贫攻坚工作争取了大量资金支持。《维西县康普等3个乡(镇)普乐等22个村城乡建设用地增减挂钩项目》和《维西县永春等4个乡(镇)拖枝等22个村城乡建设用地增减挂钩项目》两个增减挂钩项目已获得云南省自然资源厅的批复。项目实施后预计可产生结余指标750亩，跨省调剂收益15450万元。为使项目顺利实施，助力我县脱贫攻坚工作，特制定本方案。

一、领导小组

组  长：杨慧聪  县人民政府副县长

副组长：董世良  县自然资源局局长

杨宗孝  县财政局局长

和灿金  县政府办督查专员

成  员：和剑元  保和镇党委副书记、副镇长、代理

镇长

张雪刚  永春乡党委副书记、副乡长、代理

乡长

周  兴  攀天阁乡人民政府乡长

和志华  塔城镇人民政府镇长

张利民  巴迪乡人民政府乡长

陈静龙  叶枝镇人民政府镇长

曾学钦  康普乡人民政府乡长

赵  斌  白济汛乡人民政府乡长

和自华  中路乡人民政府乡长

赵  吉  维登乡人民政府乡长

领导小组下设办公室在自然资源局，由自然资源局副局长何佳璧同志任办公室主任，负责处理项目日常事务。

二、各成员单位职责

1、自然资源局负责项目施工管理、技术服务、内业资料整理、项目验收等工作。

2、各乡（镇）人民政府负责项目实施中的协调工作。

3、政府办督查室负责督查各成员单位推进落实情况。

三、项目招投标

本项目因点多面广，为了便于项目顺利实施，采取以乡（镇）为单元进行施工。各乡（镇）施工单位由乡（镇）自行确定后报送县自然资源局，与自然资源局签订施工合同。

四、进度要求

1、3月15日前各乡（镇）确定施工单位。

2、6月30日前完成复垦工作。

3、8月30日前完成内业资料整理及县级初验。

4、12月30日前完成州、省验收工作。

各成员单位要认真履行职责，在规定时间节点内完成相应工作内容，顺利完成项目建设任务、尽快形成收益，确保我县如期实现脱贫摘帽。